技术周报

2026.6.2 - 2026.6.8

一、上周完成情况

整体进度：87% → 96%

1. 京麦产品发布智能体（核心开发）

全貌截图功能（capture_page_full_view方法）

必填项追踪器RequiredFieldTracker开发与集成

批量状态数据模型设计

CLI批量处理命令开发

批量调度器断点续传功能

表单提交验收验证器重构（form-submit-acceptance-validator）

评分提交验证器优化与缺陷修复（score-submit-validator）

确定性隐藏字段暴露问题修复（deterministic-hidden-field-exposure）

自动提交验证器隔离与强化（auto-submit-validator-isolation）

VLM自动化草稿版+直播版开发，提交16个commits

新增技能jingmai-product-publish并完成集成测试

已完成单个商品上架测试并跑通，现在只剩下批量商品上架测试

2. 知识库与技能建设

code-review-graph技能本地安装与文档记录

3. 其他事务

处理小蒙、付总小龙虾异常

二、本周工作计划

| 序号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 京麦智能自动上架批量测试 | 批量上架测试，排查问题 |
| 2 | 局域网算力搭建 | 开发与部署 |
| 3 | 智能客服 | 熟悉使用与部署，结合公司项目 |

三、进度汇总

京麦智能体完成度：87% → 87% → 92% → 93% → 95% → 96%

本周需要完成任务：
1.京麦智能自动上架批量上架测试，看看有哪些问题

2.局域网算力搭建开发与部署

3.熟悉智能客服的使用与部署，看看怎么结合到公司项目上