工 作 周 报

2026年第24周 (2026.06.08 - 2026.06.12)

一、上周工作回顾

| 日期 | 工作模块 | 完成进度 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.06.08 | 京麦商品发布智能体 | [97%] | 智能体构建与知识库技术备忘录开发；京麦商品批量自动化发布调试；解决WebView表单输入CEF兼容问题 |
| 2026.06.09 | 京麦商品发布智能体 | [98%] | 批量商品上架测试完成；修复断点续传Bug；编写调教AI教程 |
| 2026.06.10 | 京麦商品发布智能体 | [98%] | DesktopAgent+UFO+Dispatcher+ConditionalRouting最后一公里集成验证；UfoDesktopBackend质量修复；RowDispatcher多行并发调度器开发 |
| 2026.06.11 | 京麦商品发布智能体 | [98%] | 批量商品上架测试修复；处理付总小龙虾异常；局域网算力串行链接 |
| 2026.06.12 | 京麦商品发布智能体 | [98%] | 批量商品上架Bug修复并继续测试；局域网算力串行链接部署 |

二、关键技术问题与解决方案

• 京麦WebView表单输入问题：问题：京麦内部使用WebView（CEF），其表单输入框对普通鼠标点击和键盘输入不响应 → 解决：使用Windows UIA、Win32、WinCOM原生控件做替代兜底

• 断点续传Bug：问题：批量商品发布中断后无法从断点继续 → 解决：修复断点续传逻辑

• 多行并发调度：问题：批量商品发布需要支持多行并发 → 解决：开发RowDispatcher多行并发调度器

三、本周工作计划

1. 京麦商品发布智能体的大模型提示词评估决策问题修复

持续优化智能体的提示词工程，提升大模型在商品发布场景下的决策准确性

2. 局域网算力串行链接部署

在公司内部空闲电脑上安装Linux系统，实现算力串接

3. 文生图部署与实现效果摸底

提前研究文生图技术的部署方案和实际效果评估

四、备注

• 京麦商品发布智能体整体完成度[98%]，预计本周完成收尾工作

• 处理付总小龙虾异常，保持业务稳定运行

• 算力串行链接将为后续AI推理任务提供更强的计算支持

报告人：先明瑶
日期：2026-06-15