甲方： _________    			身份证：___________________________

乙方： _________     			身份证：___________________________

甲方在此委托乙方进行___________________________网站/系统/商城的建设。为明确双方责任，经友好协商，双方达成以下协议：

第一条 项目的内容、价款、交付方式

(1) 技术参数

网站采用HTML+PHP开发，PHP是目前网站开发最主流的开发语言之一，网站性能稳定、高效、安全。

网站采用纯手工开发，不存在套模板问题，具有很强的兼容性和可扩展性，方便后期增加、修改功能。

(2)周期及费用

1. 需求沟通  7  个工作日，开发周期需要   22  工作日，安装部署、调试测试  3  个工作日，不包含沟通时间，总共需要 32 个工作日。费用共计14000   元整。

(3)售后服务

网站在安装部署，正式运行后，进入维护阶段，提供服务如下：

1， 培训贵单位相关的网站负责人，学会使用操作网站。

2， 维护网站的安全稳定运行保障。维护费：每年800元整，首年免费。由于服务系统是Linux系统，维护过程全部是命令指令操作。因此维护内容包括服务的垃圾清理、服务器数据库数据，服务器的网络故障、服务的服务检测、服务器的健康状态检测、本地路由器挂在导云端上的解析、挂在云端解析检测等。

(4)交易流程

1， 服务器及域名租赁费：2500元/年（含服务器租赁+域名租赁，原价2688元/年，优惠价2500元）。如需乙方协助采购其他运营商服务器，另加1000元/次的购买与域名备案服务费。

2， 预交开发费用总预算的50%的定金，在总预算中扣除，并签订合同。

3，设计确认完成后，走到开发流程，此时开始代码开发。

4， 网站开发首付为总费用的50%，项目启动。

5， 【保底条款】开发成果未达到合同约定的功能要求，乙方不收取项目尾款。

6， 【退款条款】开发成果与签订合同需求对不上、无法正常使用时，甲方有权申请退款。

7， 【服务范围声明】乙方负责按照合同规定编写网站功能，不参与甲方的运营、数据管理、商品上下架等经营活动。

8， 正常部署网站，网站验收，交付总预算剩余50%款项。

9， 网站维护阶段，小型修改维护免费（例如修改展示文字或图片展示内容等免费提供修改）和大型修改维护需要收费（例如整个版本升级以及改变原有模块的逻辑架构）。

10， 如果大型修改维护（修改功能和业务模块），需要评估后才能给予升级方案与评估后所需要的费用。

3.甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。

4.甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。

第三条 乙方的权利和义务

1.提供专人与甲方联络。

2.按要求，使用甲方资料，进行网站的开发。

3.按要求的期限内，完成网站的开发，并通知甲方进行验收。

4.在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。

5.本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有。

第四条 验收

1.验收标准有以下几条

a.甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。

b.主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。

c.网络程序正常运行。

2.验收期为3天时间。

第五条 违约责任

1.任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

2.因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的3天内，及时通知另一方。

3.一方因不可抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不付赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

第六条 保密条款

双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对因此造成的损失承担赔偿。

第七条 其它

1.如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

2.本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

3.本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________ 							乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________ 							代表(签字)：_________

_______年____月____日 							_______年____月____日